
涵政综〔2016〕157号
莆田市涵江区人民政府关于印发涵江区

燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知

各乡镇、街道、管委会、各园区，区直有关单位：

为贯彻落实省经信委等七部门《关于印发福建省燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》（闽经信环资〔2015〕34号）和《莆田市人民政府关于加快推进燃煤锅炉节能环保综合提升改造的通知》（莆政综〔2016〕114号）等文件精神，区组织编制了《涵江区燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

                             莆田市涵江区人民政府

                              2016年8月22日

涵江区燃煤锅炉节能环保综合提升

工程实施方案

为贯彻落实省经信委等七部门《关于印发福建省燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》（闽经信环资〔2015〕34号）和《莆田市人民政府关于加快推进燃煤锅炉节能环保综合提升改造的通知》（莆政综〔2016〕114号）等文件精神，促进产业转型升级，提升燃煤锅炉能效、减少污染物排放，制定本方案。

一、总体要求
牢固树立生态文明理念，以保障锅炉安全经济运行、提高能效、减少污染物排放为目标，建立政府引导、企业主体、市场有效驱动、全社会共同参与的工作机制，以加快淘汰落后锅炉、实施节能减排技术改造、推广高效锅炉、严控新建燃煤锅炉准入、提升运行水平等为主要手段，强化法律法规标准约束，加强政策激励，构建锅炉安全、节能与环保三位一体的监管体系，实现安全性与经济性的协调统一，促进节能降耗和环境保护，打造“清新涵江”。   

二、目标任务

利用两年时间，通过加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”等方式，到2016年底，全区每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉（以2015年底存量为基数）75%完成提升节能环保提升工程改造，到2017年6月底前，全区全面完成每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉清洁能源改造。其中2016年完成196蒸吨、2017年完成64.5蒸吨。各镇、各工业园区具体任务分解见下表：


2016-2017年各镇人民政府（工业园区）

淘汰整治燃煤锅炉任务表

单位：台、蒸吨

	镇街
	总台数
	总蒸吨
	2016年完成改造（蒸吨）
	2017年完成改造（蒸吨）
	备注

	涵东办
	6
	14.35
	14.35
	0
	

	涵西办
	2
	2.25
	2.25
	0
	

	国欢镇
	17
	38.9
	29.1
	9.8
	

	三江口镇
	10
	12.12
	9
	3.12
	

	白塘镇
	23
	53.5
	40
	13.5
	

	梧塘镇
	17
	52.08
	42.3
	9.78
	

	江口镇
	23
	36.8
	20
	16.8
	

	萩芦镇
	4
	14.2
	10
	4.2
	

	赤港管委会
	7
	25.3
	18
	7.3
	

	新涵工业园区
	2
	6.5
	6.5
	0
	

	白沙镇
	3
	2.5
	2.5
	0
	

	庄边镇
	1
	2
	2
	0
	

	合计
	115
	260.5
	196
	64.5
	


通过对现有在用20蒸吨以下（不含20蒸吨）燃煤锅炉综合提升改造，到2017年上半年，燃煤工业锅炉平均运行效率在2015年基础上提高8个百分点，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求。

三、改造方案

（一）城市建成区内，对于城市的商业、服务业、学校、医院等非工业领域燃煤锅炉，主要采用“煤改电”、“煤改气”等改造方式。对于工业燃煤锅炉，结合城乡一体化建设，原则上引导企业退城入园，实现“煤改气”、“煤改电”等清洁能源改造。暂时无法入园的，限期完成“煤改气”等清洁能源改造。

（二）工业园区或工业集中区内，鼓励通过集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤炉窑。暂时无法集中供热的，仍要限期完成“煤改气”等清洁能源改造。实现集中供热的园区应全部关闭拆除分散型燃煤锅炉。

燃煤锅炉要改用电、天然气、液化石油气等清洁能源或改成生物质成型燃料，禁止燃用原（散）煤、蜂窝煤、木炭、重油、渣油、各类可燃废物和直接燃用未经加工的生物质等高污染燃料，以及污染物含量超过国家规定限值的其它燃料。

（三）工业园区外可根据实际情况改用电、天然气、液化石油气、生物质成型燃料以及水煤浆、煤制气洁净燃烧等洁净煤技术方式开展清洁化改造。

（四）严格新建燃煤锅炉准入，全区原则上不再新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉（使用清洁能源的锅炉除外）。集中供热管网覆盖的区域，禁止新建燃煤锅炉。
四、保障措施

（一）加强组织领导。建立由区经信局牵头，区发改局、环保局、质监二局、乡镇（街道、管委会）、工业园区组成的联席会议制度，办公室设在区经信局，定期会商燃煤锅炉淘汰整治情况，协调解决相关问题，通报各乡镇（街道、管委会）、工业园区燃煤锅炉改造完成情况。各乡镇（街道、管委会）、工业园区也要相应建立联席会议制度，明确牵头单位。

（二）强化工作调度。各单位应进一步开展燃煤锅炉调查核实工作，对国家明令淘汰、节能环保测试不达标、建成区的燃煤锅炉进行分类梳理，分门别类提出整治要求，合理编制节能环保综合提升工程实施方案，明确目标任务、资金来源、完成时限、责任主体，并于2016年8月底前报区经信局、环保局、质监二局备案。同时，每月2日前向区经信局、环保局、质监二局报送上月锅炉节能环保综合提升工程进展情况，每年1月8日、7月8日前报送半年进展情况。

（三）实行经济激励约束。对于已签订工程合同、供气合同并完成“煤改气”或“煤改电”等清洁能源改造的企业，经信局会同环保、财政等部门进行验收，验收合格后上报市经信委。市经信委将会同环保、财政等部门进行复核，通过后按有关规定兑现财政补助资金：对每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉全面完成清洁能源改造的，以改造前燃煤锅炉为依据，每蒸吨予以补助7万元（锅炉吨位以市技术监督局签发的相关证照为准）。燃油锅炉等其它燃料的清洁化改造视同燃煤锅炉，计入完成任务，享受相关财政补助。
（四）强化综合执法监管。基于现有的锅炉安全动态监管平台，建立安全、节能、环保信息共享和联合监督执法机制，提升监管效能。各乡镇、街道（管委会），各工业园区要按照新修订的《大气污染防治法》等法律法规，组织环保、质监、经信等部门依法开展执法检查，督促燃煤锅炉使用单位倒排进度、按期完成。相关职能部门要严格执法，形成工作合力。对不能稳定达标排放的，由环保部门责令其限期整改；对逾期整改不到位的，由环保部门依法予以处罚并责令停产限期整治；停产整治仍不到位的，依法关闭。对能效不达标的在用锅炉，由质监部门责令限期整改，限期整改能效仍达不到《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）的锅炉，依法予以淘汰拆除。
（五）严格新建燃煤锅炉准入。严格实施项目能评和环评制度，把好项目立项审批关。项目使用的锅炉能效、环保指标达不到标准的，政府投资主管部门一律不予核准或备案。
（六）落实工作责任。企业是燃煤锅炉节能环保综合提升工程的实施主体，要严格执行国家法律法规和政策要求，切实履行节能环保责任，落实整治措施，完成整治任务。各单位要切实履行燃煤锅炉淘汰整治工作的责任，制定各年度计划和配套政策，将目标任务层层分解，组织实施锅炉整治任务，优化产业结构和布局，引导企业转型升级。

附件：1.    镇人民政府（工业园区）    年度在用燃煤锅

        炉节能环保综合提升改造计划表

      2.    镇人民政府（工业园区）燃煤锅炉节能环保综

        合提升改造完成情况月报表

      3.涵江区列入市待改造燃煤工业锅炉情况表
附件1

         镇人民政府（工业园区）    年度

在用燃煤锅炉节能环保综合提升改造计划表

填报单位（盖章）：                     填报日期：    年  月  日

	序号
	锅炉型号
	锅炉 吨位   (蒸吨）
	燃料品种
	使用单位
	单位地址
	联系人
	联系方式
	所在区域
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：所在区域按实现集中供热工业园区、城市建成区、其它三类填报

附件2 

          镇人民政府（工业园区）燃煤锅炉

节能环保综合提升改造完成情况月报表

填报单位（盖章）：                  填报日期：    年  月  日

	序号
	锅炉使用单位
	所在区域
	锅炉型号
	锅炉吨位(蒸吨）
	完成改造时间（年、月）
	改造方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.所在区域按实现集中供热工业园区、禁燃区、其它三类填报

      2.改造方式按关停淘汰、集中供热、煤改电、天然气、液化石油气、 

        生物质成型燃料、水煤浆、洁净煤技术、其它等填报
备注：

1.据调查摸底，我区列入市待改造燃煤工业锅炉115台，计260.5吨，其中在城市建成区内有6台，计11.6蒸吨，工业园区的有12台，计31.8蒸吨；其它区域97台，计217.1蒸吨。

2.按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），在用锅炉大气污染物排放浓度限值为：燃煤锅炉颗粒物80 mg/m3、二氧化硫400 mg/m3、氮氧化物400 mg/m3，汞及化合物0.05 mg/m3；燃油锅炉颗粒物60 mg/m3、二氧化硫300 mg/m3、氮氧化物400 mg/m3；燃气锅炉颗粒物30 mg/m3、二氧化硫100 mg/m3、氮氧化物400 mg/m3。

附件3

涵江区待改造锅炉清单
	序号
	设备

类别
	设备

品种
	型号
	出厂编号
	锅炉

吨位
	燃料
	使用单位
	辖区
	单位地址
	制造日期
	验收日期
	所在

区域
	备注

	1
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSS0.2-0.4-YC
	10-020415
	0.2
	柴油
	莆田市涵江金星鞋业有限公司
	涵江
	涵江区涵东办涵中村
	2010-12-08
	2011-01-28
	城市

建成区
	　

	2
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSS0.5-0.8-Y.Q
	2010CY5012
	0.5
	柴油
	莆田市佳运制衣配料有限公司
	涵江
	涵江区新涵工业区
	2011-04-01
	2011-09-27
	工业

园区
	　

	3
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS1-1.0-Y
	99132
	1
	柴油
	莆田市闽兴胶辊有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇涵华东路２４７号
	1999-03-01
	1999-07-01
	城市

建成区
	　

	4
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS2-1.25-Y
	06176
	2
	柴油
	福建正源饲料

有限公司
	涵江
	涵江区白塘镇埭里工业区
	2006-12-20
	2007-05-08
	其他

区域
	　

	5
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS2-1.25-Y
	001133
	2
	柴油
	莆田启明鞋业

有限公司
	涵江
	涵江区江口镇赤港开发区
	2000-04-01
	2000-05-01
	工业

园区
	　

	6
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	HB-306A
	1364
	3
	柴油
	福建荔丰鞋业

开发有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇沁后村
	1996-08-01
	2001-03-01
	其他

区域
	　

	7
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	HB-306A
	1359（B#炉）
	3
	柴油
	福建荔丰鞋业

开发有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇沁后村
	1996-05-01
	1997-01-01
	其他

区域
	　

	8
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WⅡ
	G07099
	4
	稻壳
	福建省红太阳

精品有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇环城北路码头村
	2007-12-31
	2009-01-06
	其他

区域
	　

	9
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-M
	G12053
	4
	稻壳
	福建省红太阳

精品有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇环城北路码头村
	2012-04-05
	2012-08-15
	其他

区域
	　

	10
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSG0.08-0.04-W
	0606023
	0.08
	煤
	梧塘九峰金英粮油加工厂
	涵江
	涵江区梧塘镇九峰
	2006-06-14
	2006-09-20
	其他

区域
	　

	11
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.1-0.8-AⅢ
	B0711
	0.1
	煤
	涵江区江口志明铜雕工艺厂
	涵江
	涵江区江口丰山村
	2005-09-20
	2006-08-07
	其他

区域
	　

	12
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSG0.12-0.04-W
	030102
	0.12
	煤
	莆田市涵江区三江口镇洋华化工涂料厂
	涵江
	涵江区三江口镇洋中村
	2003-01-15
	2003-04-20
	其他

区域
	　

	13
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体气相炉
	DRL-15M
	96157
	0.15
	煤
	莆田市新大顺食用油工业有限公司
	涵江
	涵江区涵东办塘北新街
	1996-09-09
	2003-08-19
	城市

建成区
	　

	14
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.2-0.4-AIII
	11-020403
	0.2
	煤
	涵江区白塘镇祖洪水产养殖场
	涵江
	涵江区白塘东墩村
	2011-05-03
	2011-09-12
	其他

区域
	　

	15
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.2-0.4-A3
	10-020402
	0.2
	煤
	莆田市涵江区安泰装饰建材厂
	涵江
	涵江区白塘镇镇前工业区
	2010-03-20
	2010-06-24
	其他

区域
	　

	16
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.2-0.7-AII
	LG12035
	0.2
	煤
	莆田市涵江区兴塘化工涂料厂
	涵江
	涵江区白塘镇镇前村涵黄大道
	2012-12-26
	2013-05-09
	其他

区域
	　

	17
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSG0.2-0.4-W
	370
	0.2
	煤
	莆田市涵江鑫隆服装厂
	涵江
	涵江区国欢镇南林村
	2003-03-03
	2003-06-01
	其他

区域
	　

	18
	承压蒸汽锅炉
	生活

锅炉
	LSG0.2-0.04-W
	05074
	0.2
	煤
	莆田市私立实验中学
	涵江
	涵江区

国欢镇
	2005-07-15
	2005-12-19
	其他

区域
	　

	19
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSG0.2-0.4-W
	96084
	0.2
	煤
	莆田市万达饲料厂
	涵江
	涵江区

埭里村
	1996-12-01
	1998-12-20
	其他

区域
	　

	20
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSC0.5-0.7-AII
	LG11012
	0.2
	煤
	三江口镇海产加工厂
	涵江
	涵江区三江口镇新兴村
	2011-12-26
	2012-03-27
	其他

区域
	　

	21
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSG0.3-0.4-WⅡ
	G05031
	0.3
	煤
	莆田市红日涂料有限公司
	涵江
	涵江区高新技术开发区
	2005-12-28
	2012-09-25
	工业

园区
	　

	22
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.3-0.7-AII
	LG12043
	0.3
	煤
	新兴海产品加工场
	涵江
	涵江区三江口镇新兴村
	2012-12-14
	2013-08-29
	其他

区域
	　

	23
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG0.5-0.7-WⅡ
	G09141
	0.5
	煤
	莆田市东南香饲料开发有限公司
	涵江
	涵江区

国欢镇
	2009-06-05
	2010-09-25
	其他

区域
	　

	24
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG0.5-0.7-WII
	G10009
	0.5
	煤
	莆田市涵江区华兴农业有限公司
	涵江
	涵江区

白沙镇
	2010-10-30
	2012-01-16
	其他

区域
	　

	25
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG0.5-0.7-WⅡ
	86167
	0.5
	煤
	莆田市涵江区京碧家具厂
	涵江
	涵江区国欢镇后郭新街
	1986-08-10
	1990-12-20
	其他

区域
	　

	26
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG0.5-0.7-WII
	2003141
	0.5
	煤
	莆田市涵江区星明食品厂
	涵江
	涵江区

萩芦镇
	2004-01-20
	2014-06-13
	其他

区域
	　

	27
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG0.5-0.7-W2
	90129
	0.5
	煤
	莆田市万裕隆食品有限公司
	涵江
	涵江区江口镇园顶村
	1990-12-01
	2007-12-10
	其他

区域
	　

	28
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.8-0.7-AII
	LG12111
	0.8
	煤
	莆田市涵江区白塘镇胜隆木板贴面加工场
	涵江
	涵江区白塘镇江尾村
	2012-09-15
	2012-11-15
	其他

区域
	　

	29
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LHC0.8-0.7-AIII2
	G13050
	0.8
	煤
	莆田市涵江区绿禾农业开发有限公司
	涵江
	涵江区

三江口镇
	2013-12-30
	2014-06-16
	其他

区域
	　

	30
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-S
	G13067
	1
	煤
	福建莆田市闽中罐头食品有限公司
	涵江
	涵江区三江口镇芳山工业区１号
	2013-06-18
	2014-04-09
	其他

区域
	　

	31
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-S
	G13066
	1
	煤
	涵江区新快洁纺织品洗水厂
	涵江
	涵江区梧塘镇东坡村
	2013-05-12
	2014-05-19
	其他区域
	　

	32
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-WⅡ
	G08007
	1
	煤
	莆田利翔农牧有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇沁后村
	2008-11-20
	2009-07-20
	其他

区域
	　

	33
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.8-S
	LG12013
	1
	煤
	莆田市涵江区白沙泉山豆制品加工厂
	涵江
	涵江区白沙镇坪盘村
	2012-07-05
	2012-10-08
	其他

区域
	　

	34
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-WII
	G08009
	1
	煤
	莆田市涵江区富民饲料厂
	涵江
	涵江区江口镇锦江路
	2008-12-20
	2009-02-23
	其他

区域
	　

	35
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-WII2
	G10272
	1
	煤
	莆田市涵江区恒晖织造有限公司
	涵江
	涵江区

梧塘镇
	2011-01-15
	2011-06-01
	其他

区域
	　

	36
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-W
	G06049
	1
	煤
	莆田市康宝饲料有限公司
	涵江
	涵江区

江口镇
	2006-03-01
	2006-11-01
	其他

区域
	　

	37
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-1.25-W2
	10145
	1
	煤
	莆田市三和塑胶化工有限公司
	涵江
	涵江区兴利

科技园
	2010-02-09
	2010-07-09
	其他

区域
	　

	38
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-W
	G06022
	1
	煤
	莆田市顺兴纸品加工场
	涵江
	涵江区

白塘镇
	2006-08-20
	2006-11-27
	其他

区域
	　

	39
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-WⅡ
	G06066
	1
	煤
	莆田市威洺鞋业有限公司
	涵江
	涵江区江口镇石庭西路839号
	2006-09-20
	2006-12-06
	其他

区域
	　

	40
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-700MA
	L0460M-1
	1
	煤
	莆田市正德工贸有限公司
	涵江
	涵江区白塘镇埭里
	2004-03-20
	2004-09-21
	其他

区域
	　

	41
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-WII2
	G10201
	1
	煤
	莆田市中意鞋业有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇新坡村
	2010-08-20
	2011-05-30
	其他

区域
	　

	42
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-900MWⅡ
	G06054
	1.2
	煤
	莆田市多步达鞋材有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇漏头村
	2006-08-20
	2007-02-08
	其他

区域
	　

	43
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-900-MWII
	G07034
	1.3
	煤
	涵江区白塘镇陈桥嘉成椅面加工厂
	涵江
	涵江区白塘镇陈桥
	2007-05-05
	2012-08-14
	其他

区域
	　

	44
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WⅡ
	G06075
	2
	煤
	福建省莆田市曙光鞋材有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇新街
	2006-10-20
	2006-12-30
	其他

区域
	　

	45
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WⅡ
	10G045
	2
	煤
	福建省水手食品有限公司
	涵江
	涵江区

涵东办
	2010-12-08
	2011-01-24
	其他

区域
	　

	46
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-0.7-WII
	95144
	2
	煤
	福建省正通管道有限公司
	涵江
	涵江区白塘镇埭里村
	1995-05-20
	1995-08-20
	其他

区域
	　

	47
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-M3
	G13015
	2
	煤
	涵江区恒盛泡沫加工厂
	涵江
	涵江区白塘镇镇江村
	2013-01-29
	2013-09-02
	其他

区域
	　

	48
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-7-WII
	03121
	2
	煤
	涵江区亚洲汇达洗水厂
	涵江
	涵江区国欢镇新坡村
	2003-02-02
	2003-03-25
	其他

区域
	　

	49
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-0.7-W2
	M31-133#
	2
	煤
	涵江区杨芳建清泡沫加工店
	涵江
	涵江区三江口镇杨芳村
	2009-01-11
	2009-03-20
	其他

区域
	　

	50
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-0.7-WⅡ
	96168
	2
	煤
	莆田江口联丰鳗场
	涵江
	涵江区江口官庄村
	1996-06-20
	1997-11-20
	其他

区域
	　

	51
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-S
	G12139
	2
	煤
	莆田市博进服饰发展有限公司
	涵江
	涵江区涵东办新涵大街2222号
	2013-01-12
	2013-09-13
	其他

区域
	　

	52
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-M3
	G14111
	2
	煤
	莆田市涵江区伊众食品厂
	涵江
	涵江区洞庭开发区
	2014-04-04
	2014-09-02
	其他

区域
	　

	53
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-1400MA
	10-332
	2
	煤
	莆田市涵江区致胜鞋材厂
	涵江
	涵江区白塘镇双福村
	2011-01-12
	2011-07-22
	其他

区域
	　

	54
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-W2
	8673
	2
	煤
	莆田市涵江三星泡沫厂
	涵江
	涵江区白塘镇江尾村
	1997-06-20
	1997-10-20
	其他

区域
	　

	55
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-7
	06023
	2
	煤
	莆田市涵江五星服饰加工厂
	涵江
	涵江区苍林工业区
	2006-02-27
	2006-07-03
	其他

区域
	　

	56
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WII2
	06015
	2
	煤
	莆田市庆盛电子塑胶有限公司
	涵江
	涵江区江口镇石西村
	2006-03-06
	2014-05-04
	其他

区域
	　

	57
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-2300T
	20140016
	2
	煤
	莆田市泰信鞋材有限公司
	涵江
	涵江区

都邠村
	2014-01-20
	2014-05-20
	其他

区域
	　

	58
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-0.7-W2
	G07060
	2
	煤
	莆田市新海燕乳业有限公司
	涵江
	涵江区江口高新开发区
	2007-08-23
	2012-01-20
	工业

园区
	　

	59
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-M3
	G14009
	2
	煤
	莆田市义成鞋服有限公司
	涵江
	涵江区

江口石庭
	2014-05-05
	2014-09-02
	其他

区域
	　

	60
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WII
	M21-07066
	2
	煤
	莆田市盈隆工贸有限公司
	涵江
	涵江区高新区轻工业园塘海街168号
	2007-04-26
	2013-07-10
	工业

园区
	　

	61
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-1400MA
	06278
	2
	煤
	莆田市宇泰鞋材有限公司
	涵江
	涵江区江口石庭（白塘镇安仁村）
	2006-12-20
	2011-08-18
	其他

区域
	　

	62
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YLL-1400MA
	2007-005
	2
	煤
	莆田鞋乐鞋材有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇后东坡村
	2006-11-16
	2007-05-08
	其他

区域
	　

	63
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-1400M
	2008A202
	2
	煤
	莆田新飞天鞋业有限公司
	涵江
	涵江区江口镇工业街
	2008-08-20
	2009-05-26
	其他

区域
	　

	64
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	QC6/760-0.7-0.7
	07T086
	2.5
	煤
	福建新世纪电子材料有限公司
	涵江
	涵江区江口镇赤港工业区
	2007-05-10
	2008-08-15
	工业

园区
	　

	65
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YYW-1800YC
	2007-Y-136
	2.5
	煤
	福建新世纪电子材料有限公司
	涵江
	涵江区江口镇赤港工业区
	2007-04-20
	2008-08-15
	工业

园区
	　

	66
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YLW-1900-MWII
	G10184
	2.7
	煤
	莆田市源丰鞋材有限公司
	涵江
	涵江区梧塘
	2010-11-03
	2012-02-29
	其他

区域
	　

	67
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG3-1.25-WⅡ
	M22-11136
	3
	煤
	永盛达（莆田）服饰有限公司
	涵江
	涵江区三江口镇杨芳村东坊自然村178号
	2011-12-31
	2012-02-17
	其他

区域
	　

	68
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-M
	G11151
	4
	煤
	福建大地纸品

有限公司
	涵江
	涵江区江口镇居委会（江口工业园）
	2011-07-12
	2012-03-09
	其他

区域
	　

	69
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZL4-1.25-WⅡ
	G09062
	4
	煤
	福建佩吉服装有限公司
	涵江
	涵江区江口镇高新产业开发园
	2009-06-10
	2010-01-15
	工业

园区
	　

	70
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-W
	G05023
	4
	煤
	福建省莆田市东泰皮革有限公司
	涵江
	涵江区白塘镇集奎
	2005-12-20
	2006-02-23
	其他

区域
	　

	71
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WⅡ
	G06002
	4
	煤
	福祥集团（福建）有限公司
	涵江
	涵江区江口镇石庭
	2006-02-20
	2006-03-15
	其他

区域
	　

	72
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WⅡ
	10G003
	4
	煤
	莆田市宝瑞欣轻工有限公司
	涵江
	涵江区埭里
	2010-03-05
	2010-11-15
	其他

区域
	　

	73
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WII
	G10083
	4
	煤
	莆田市东南香米业发展有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇
	2010-05-25
	2010-12-30
	其他

区域
	　

	74
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-M
	G09192
	4
	煤
	莆田市东南香米业发展有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇
	2009-11-09
	2010-12-20
	其他

区域
	　

	75
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WⅡ
	10G114
	4
	煤
	莆田市涵江区新亚洲服装水洗有限公司
	涵江
	涵江高新工业区
	2011-01-04
	2011-08-08
	工业

园区
	　

	76
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	KZL4-13-WⅡ
	87158
	4
	煤
	莆田市莆罐食品工业有限公司
	涵江
	涵江区涵东办铺尾路266号
	1987-06-01
	1987-08-01
	城市

建成区
	　

	77
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-M
	G13105
	4
	煤
	亿发包装（福建）有限公司
	涵江
	涵江区新涵工业集中区
	不明
	2014-08-05
	工业

园区
	　

	78
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SZL6-1.6-WⅡ
	04341
	6
	煤
	福建新世纪电子材料有限公司
	涵江
	涵江区江口镇赤港工业区
	2004-11-20
	2007-02-08
	工业

园区
	　

	79
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SHF6-13-W型
	G95005-01
	6
	煤
	莆田市莆罐食品工业有限公司
	涵江
	涵江区涵东办铺尾路266号
	1995-05-01
	1997-03-01
	城市

建成区
	　

	80
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SHL10-13-W
	AB519
	10
	煤
	百威英博雪津啤酒有限公司
	涵江
	涵江区工业路660号
	1986-08-01
	1987-07-05
	其他

区域
	　

	81
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SHL10-13-W
	AB996
	10
	煤
	百威英博雪津啤酒有限公司
	涵江
	涵江区工业路660号
	1992-11-10
	1995-02-20
	其他

区域
	　

	82
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SHL10-13-W
	AB950
	10
	煤
	百威英博雪津啤酒有限公司
	涵江
	涵江区工业路660号
	1991-10-01
	1992-04-05
	其他

区域
	　

	83
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SZL10-1.6-WⅡ
	G07082
	10
	煤
	莆田市中富水泥制品有限公司
	涵江
	涵江区萩芦镇
	2007-11-20
	2008-09-11
	其他

区域
	　

	84
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SZL15-1.25-WⅡ5
	08031
	15
	煤
	莆田市再生纸品福利厂
	涵江
	涵江区白塘镇镇前村（威诺数控附近）
	2008-03-31
	2012-12-18
	其他

区域
	　

	85
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSS0.3-0.78
	0.3-0.78-2006-4
	0.3
	木柴
	莆田市涵江区江口华瑞鞋材商行
	涵江
	涵江区江口前面村田中央18号
	2006-07-10
	2006-12-27
	其他

区域
	　

	86
	承压有机热载体锅炉
	有机热载体液相炉
	YGL-350MA
	94081
	0.5
	木柴
	涵江区威成椅面加工场
	涵江
	涵江区白塘镇陈桥
	2009-12-20
	2010-01-01
	其他

区域
	　

	87
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.8-S2
	LG13003
	1
	木柴
	莆田市涵江区海瑞蛏干场
	涵江
	涵江区三江口镇东盛村
	2013-05-29
	2013-08-29
	其他

区域
	　

	88
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.7-S
	G12191
	1
	木柴
	莆田市涵江区雄达五金加工场
	涵江
	涵江区梧塘镇东坡村
	2012-09-29
	2013-01-09
	其他

区域
	　

	89
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WII2
	G09174
	2
	木柴、烟煤
	福建省华名华居家居实业有限公司
	涵江
	涵江区梧塘镇新涵工业区
	2009-10-29
	2010-01-15
	工业

园区
	　

	90
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.8-S2
	G14005
	1
	生物质
	莆田市涵江白塘建生饲料加工厂
	涵江
	涵江区白塘
	2014-06-23
	2014-10-28
	其他

区域
	　

	91
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-S
	G14037
	2
	生物质
	莆田市夕阳红综合服务有限公司
	涵江
	涵江区萩芦镇双亭村
	2014-04-10
	2014-06-16
	其他

区域
	　

	92
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSS0.25-0.04-Y
	020901
	0.25
	油
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	涵江
	涵江区涵西办周墩
	2000-12-01
	2001-02-01
	城市

建成区
	　

	93
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LSS0.5-0.8-Y(Q)
	13091
	0.5
	油
	福建莆田市海一百食品有限公司
	涵江
	涵江区国欢镇新涵街2258号
	2013-09-14
	2014-03-12
	其他

区域
	　

	94
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS0.5-1.0-Y
	091
	0.5
	油
	福建省三源金属制品有限公司
	涵江
	涵江区江口镇五里亭1555号
	1993-12-29
	1994-06-01
	其他

区域
	　

	95
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS3-1.25-Y
	05171
	3
	重油
	莆田东源水产食品有限公司
	涵江
	涵江区白塘

埭里
	2005-10-20
	2006-01-12
	其他

区域
	　

	96
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS4-1.25-Y
	3114
	4
	重油
	福建正源饲料有限公司
	涵江
	涵江区白塘镇埭里工业区
	1998-11-08
	2004-08-08
	其他

区域
	　

	97
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	WNS6-1.6-Y2
	1993-6-4
	6
	重油
	福建省新黑龙食品工业有限公司
	涵江
	涵江区江口镇锦江路
	1993-06-06
	1993-09-09
	其他

区域
	　

	98
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.0-M
	G14092
	2
	木柴
	莆田市涵江区澳柄万海鳗鱼养殖基地
	涵江
	涵江区

白沙镇
	　
	2015-01-21
	其他

区域
	　

	99
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-WII
	G08146
	2
	无烟煤
	莆田市胜威鞋业有限公司
	涵江
	涵江区

白塘镇
	　
	2009-02-23
	其他

区域
	　

	100
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG2-1.25-M3
	G14116
	2
	木柴
	福建省莆田市佳昶食品有限公司
	涵江
	涵江区

白塘镇
	　
	2014-12-25
	其他

区域
	　

	101
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YY(Q)-1500 Y(Q)
	14D66
	2.1
	油
	福建莆田港龙路面工程有限公司
	涵江
	涵江区

白塘镇
	　
	2015-01-29
	其他

区域
	　

	102
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	SZL6-1.25-S
	13G048
	6
	无烟煤
	福建福锅节能科技有限公司
	涵江
	涵江区

国欢镇
	　
	2014-03-17
	其他

区域
	　

	103
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WII
	11G002
	4
	无烟煤
	郑延松
	涵江
	涵江区

国欢镇
	　
	2015-04-24
	其他

区域
	　

	104
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YGL-700SK-C
	14-0811
	1
	煤
	莆田市柒胜服饰有限公司
	涵江
	涵江区

国欢镇
	　
	2014-12-30
	其他

区域
	　

	105
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.8-S2
	G13009
	1
	生物质
	莆田市日洋水产养殖有限公司
	涵江
	涵江区

江口镇
	　
	2015-01-27
	其他

区域
	　

	106
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YGL-700SK-C
	15-0108
	1
	煤
	莆田市涵江区铸明鞋业有限公司
	涵江
	涵江区

江口镇
	　
	2015-04-02
	其他

区域
	　

	107
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YSL-360S
	YS15-41
	0.5
	煤
	福建省莆田市中泰鞋材有限公司
	涵江
	涵江区

江口镇
	　
	2015-08-12
	其他

区域
	　

	108
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YYW-1200Y（Q）
	2014A505
	1.7
	油
	福建省展业建设工程有限公司
	涵江
	涵江区

三江口镇
	　
	2015-09-02
	其他

区域
	　

	109
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	LDR0.1-0.7
	G14121
	0.1
	煤
	福建荔丰鞋业开发有限公司
	涵江
	涵江区

梧塘镇
	　
	2015-05-20
	其他

区域
	　

	110
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	ＹＳＬ-1400Ｓ
	ＹＳ15-04
	2
	煤
	福建省易志工贸有限公司
	涵江
	涵江区

梧塘镇
	　
	2015-07-09
	其他

区域
	　

	111
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YY(Q)W-1200Y(Q)
	12D173
	2
	油
	中铁十二局集团有限公司泉南高速大田上京互通A1标项目经理部
	涵江
	涵江区

庄边镇
	　
	2015-05-14
	其他

区域
	　

	112
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YLW-4100MA
	2011A231
	5.9
	煤
	莆田市品诚鞋业有限公司
	涵江
	涵江区

江口镇
	　
	2015-05-21
	其他

区域
	　

	113
	有机热载体液相炉
	有机热载体液相炉
	YY(Q)W-1200Y(Q)
	101065YW
	1.7
	油
	福建路桥建设

有限公司
	涵江
	涵江区

萩芦镇
	　
	2015-05-19
	其他

区域
	　

	114
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG1-0.8-M
	M08-12043
	1
	无烟煤
	福建省威龙实业有限公司
	涵江
	涵江区

三江口镇
	　
	2012-11-22
	其他

区域
	　

	115
	承压蒸汽锅炉
	工业

锅炉
	DZG4-1.25-WⅡ
	G06061
	4
	无烟煤
	莆田恒昱鞋业

有限公司
	涵江
	涵江区

梧塘镇
	　
	2006-12-06
	其他

区域
	　


─────────────────────────────

莆田市涵江区人民政府办公室 　　 2016年8月22日印发

─────────────────────────────

PAGE  
— 1 —


